湖北省宜昌市中级人民法院

竞争性谈判文件

项目名称：樵湖岭法院宿舍围墙污水管道维修工程

采购编号：CG-JZ-2021024-1

采购人：湖北省宜昌市中级人民法院

2021年7月

目     录

第一章  谈判公告……………………………………………………………2

第二章  谈判须知……………………………………………………………3

一、响应文件的编制和数量…………………………………………………4

1.响应文件的构成……………………………………………………………4

2.响应文件编制………………………………………………………………4

二、响应文件的份数、装订和递交…………………………………………4

3.响应文件份数和签署………………………………………………………4

4.响应文件的密封盒标记、递交……………………………………………4

5.迟交的响应文件……………………………………………………………4

三、谈判的步骤………………………………………………………………4

6.谈判小组……………………………………………………………………4

7.资格审查和符合性评审……………………………………………………4

8.谈判程序及内容……………………………………………………………5

9.成交谈判供应商的确定……………………………………………………5

第三章  采购需求……………………………………………………………6

第四章  谈判响应文件格式…………………………………………………8

附件一：开标一览表…………………………………………………………10

附件二：报价表………………………………………………………………11

附件三：谈判响应函…………………………………………………………12

附件四：法定代表人授权书…………………………………………………13

- 第一章  谈判公告

| 项目名称: | 樵湖岭法院宿舍围墙污水管道维修工程 | 采购编号 | CG-JZ-2021024-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标截止时间: | 2021年7月12日9时00分 | 项目开标时间: | 2021年7月12日9时00分 |
| 获取招标竞争性谈判文件开始时间: | 2021年7月6日14时30分 | 获取招标竞争性谈判文件结束时间: | 2021年7月12日9时00分 |
| 采购人的采购需求: | 原料需符合国家有关建筑装饰装修材料防火及有害物质限量标准的规定。详见《竞争性谈判文件》。 |  |  |
| 预算金额（元） | 129000.00元 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 投标人的资格要求: | 1、具有独立承担民事责任的能力。具有有效的营业执照或事业单位法人证书（提供复印件加盖公章）。 2、具有履行合同所必需的工程设计资质、设备、专业技术能力。提供相关证明材料（盖投标人公章）。 3、主体信用记录。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的近10日内的主体信用记录，截图、打印、盖供应商公章。未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 4、本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 开标地点: | 湖北省宜昌市中级人民法院 |  |  |
| 招标竞争性谈判文件售价: | 0 (元) |  |  |
| 获取招标竞争性谈判文件的地点: | 湖北省宜昌市中级人民法院 |  |  |
| 获取招标竞争性谈判文件的方式: | 湖北省宜昌市中级人民法院 |  |  |
| 投标文件递交地点： | 宜昌市高新区发展大道52号，湖北省宜昌市中级人民法院 | 联系人及联系电话： | 李峻峰 ：18986800707 |
| 其他事项: | 一、报名。本项目无须书面报名。为了解参加人基本情况，请将报名人基本信息通过手机短信发往：18986800707即可。 短信内容格式为：樵湖岭法院宿舍围墙污水管道维修工程项目，XXXX公司报名，联系人XXX，联系电话XXXXXX。注意，公司名称必须与营业执照一致。 二、标书制作 1.请认真阅读《谈判文件》，按照第三章、第四章的要求提供相关资料。 2.标书密封递交。 |  |  |
| 公告发布时间 | 2021年7月6日 |  |  |

- 第二章  谈判须知

供应商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择。

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1□ | 项目名称 | 樵湖岭法院宿舍围墙污水管道维修工程 |
| 2□ | 采购人 | 名 称：湖北省宜昌市中级人民法院 地 址：宜昌市高新开发区发展大道52号 联系人：李峻峰 18986800707 |
| 3□ | 监管部门 | 名 称：宜昌市中级人民法院监察室 地 址：宜昌市发展大道52号 电 话：0717-6341468 |
| 4□ | 供应商资格条件 | 1. 具有独立承担民事责任的能力。具有有效的营业执照或事业单位法人证书（提供复印件加盖公章） 2.具有履行合同所必需的工程设计资质、设备、专业技术能力。提供相关证明材料（盖投标人公章） 3.主体信用记录。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的近10日内的主体信用记录，截图、打印、盖供应商公章。未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 5□ | 联合体投标 | 不接受 |
| 6□ | 备选方案 | 不接受 |
| 7□ | 信息公告媒体 | 宜昌市中级人民法院网站http//ycfy.hbfy.gov.cn |
| 8□ | 提交响应文件截止时间 | 2021年7月12日9时00分（北京时间） |
| 9□ | 谈判时间、地点 | 谈判时间：2021年7月12日9时00分（北京时间） 谈判地点：湖北省宜昌市中级人民法院 |
| 10□ | 谈判小组的组建及谈判专家的确定方式 | 采购单位组建谈判小组，共3人组成，由本院人员组成。 |
| 11□ | 谈判有效期 | 10日（日历日） |
| 12□ | 响应文件份数 | 正本：壹份； 副本：壹份； |
| 13□ | 采购人认为应该补充的其他内容 |  |

- 一、响应文件的编制和数量

- 1．响应文件的构成

1.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1）竞争性谈判开标一览表（附件一）；

（2）竞争性谈判响应函（附件三）；

（3）法定代表人授权委托书（附件四）；

（4）资格审查资料；

（5）供应商应提交的其他证明材料（谈判所需相关证件资料）。

### 2. 响应文件编制

2.1供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

2.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

2.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。否则视为无效响应文件。

- 二、响应文件的份数、装订和递交

3. 响应文件份数和签署

3.1供应商应当编制响应文件正本一份，副本一份，须在响应文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

3.3除供应商在谈判工作对谈判文件表达不清处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效谈判。

- 4. 响应响应文件的密封和标记、递交

4.1供应商应将响应文件正本和副本密封，并加盖单位公章。在谈判文件规定的截止时间前递交的谈判响应文件，响应文件均不退回。

4.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性谈判公告中注明的地址送达；

（2）注明谈判项目名称、项目编号及“请勿在XXXX年XX月XX日XX：XX（响应文件提交截止时间）之前启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

4.3未按要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购单位将予以拒绝。

- 5. 迟交的响应文件

5.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何响应文件。

- 三、谈判的步骤

### 6.谈判小组

6.1谈判小组由采购人代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。专家成员由本院相关人员组成。

### 7. 资格审查和符合性评审

#### 7.1资格审查

1. 具有独立承担民事责任的能力。具有有效的营业执照或事业单位法人证书（提供复印件加盖公章）

2.具有履行合同所必需的工程设计资质、设备、专业技术能力。提供相关证明材料（盖投标人公章）

3. 主体信用记录。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的近10日内的主体信用记录，截图、打印、盖供应商公章。未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

只有符合以上资格审查所有标准的谈判供应商才有可能通过资格审查。

#### 7.2符合性评审

谈判小组对通过资格审查的供应商的谈判响应文件是否对竞争性谈判文件提出的所有实质性要求和条件做出响应进行评审，有无显著的差异或保留。谈判响应文件有下述请形之一的，视为未能对竞争性谈判文件做出实质性响应，作废标处理，不得进入下一个评标程序：

（1）供应商名称。谈判供应商名称是否与营业执照等一致。

（2）谈判响应文件。按谈判文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章。

（3）谈判报价。只有一个有效报价且未超过项目预算金额。

（4）采购内容。满足采购需求所规定的全部内容。

（4）法人和授权代表资格。具有法定代表人授权委托书。

（5）其它。符合竞争性谈判文件其他规定要求的。

### 8.谈判程序及内容

8.1谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判过程中，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议且进行第二轮或第三轮谈判。供应商后一轮的报价不得高于前一轮，否则谈判小组有权取消其谈判资格。

8.2谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案,采购执行机构将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改，对原响应文件进行修正。逾期不修正的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

8.3每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行现场报价，并作出有关承诺说明。

8.4谈判供应商作最后报价，谈判小组按谈判情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

8.5谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得采购监督管理部门批准。

### 9.成交谈判供应商的确定

9.1谈判小组只要求资格审查通过的且商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定时间内进行报价。

9.2谈判小组将要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最后依据。

9.3谈判小组对所有供应商的最终谈判报价（低于企业成本的除外）由低到高依次排序，推荐排名在前的3名供应商为成交候选人。

- 第三章  采购需求

一、项目概况：

湖北省宜昌市中级人民法院樵湖岭法院宿舍围墙污水管道维修工程。

二、项目预算金额（元）：人民币129000.00元。

三、采购清单及主要技术参数、要求：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 更换污水管 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场垃圾清除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 污水管道开挖 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 3 | 下水井盖 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 污水管 | 米 | 25 |  |  |  |
| 5 | 污水管安装 | 米 | 25 |  |  |  |
| 6 | 污水管安装软垫层 | 米 | 25 |  |  |  |
| 7 | 人工清污 | 米 | 25 |  |  |  |
| 8 | 人工回填 | 米 | 25 |  |  |  |
| 9 | 下水管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 混凝土地坪 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 11 | 建筑垃圾清运 | 车 | 4 |  |  |  |
| 二 | 墙体炸裂处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 凿墙 | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 2 | 墙面粉刷 | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 3 | 外墙乳胶漆 | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 三 | 围墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙拆除 | ㎡ | 75 |  |  |  |
| 2 | 人工挖基础 | m³ | 7.2 |  |  |  |
| 3 | 混凝土基础 | m³ | 7.2 |  |  |  |
| 4 | 人工砌墙 | ㎡ | 75 |  |  |  |
| 5 | 砖 | 块 |  |  |  |  |
| 6 | 水泥 | 吨 |  |  |  |  |
| 7 | 沙 | 吨 |  |  |  |  |
| 8 | 材料搬运 | 项 |  |  |  |  |
| 9 | 建筑垃圾清理 | 项 |  |  |  |  |
| 10 | 脚手架 | 项 |  |  |  |  |
| 四 | 杂物间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁门 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 2 | 杂物清理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 供水管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修供水管道及总水阀 | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 花坛维修及绿植修剪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小区内花坛维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 绿植修剪 | 项 | 1 |  |  |  |

四、商务条款：

1、施工期：合同签订之日起一个月内。

2、工程地点：宜昌市樵湖岭56号法院宿舍。

3、付款方式：验收合格后一次性付款。

4、质保（服务）：乙方提供的原料需符合国家有关建筑装饰装修材料防火及有害物质限量标准的规定。

5、售后服务：如施工质量存在问题及安全隐患，乙方有义务返工、修改。

- 第四章  谈判响应文件格式

（  ）本

竞争性谈判响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：_________________（签章）

日    期：        年      月      日

目   录

一、价格文件组成

1、开标一览表（附件一）

2、报价表（附件二）

3、报价需要的其他资料。

二、商务文件组成

1、商务文件目录

2、谈判响应函（附件三）

3、书面声明或相关证明材料;

4、法定代表人授权书；(附件四）

5、有效的营业执照复印件；

6、其他资料

三、技术文件组成

1、认为应该提供的相关资料。

附件一：开标一览表

开标一览表

采购项目编号：CG-JZ-2021024-1

采购项目名称：樵湖岭法院宿舍围墙污水管道维修工程

| 谈判报价: | （大写） （小写）¥： 元 |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 其它承诺 |  |
| 拟派项目负责人 |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、谈判报价包括完成谈判文件所确定的采购范围内的全部工作的所有费用。

法定代表人或法定代表人授权代表（签章或签字）:

谈判供应商名称（签章）：

日                  期：2021年 月  日

## 附件二：报价表

第（二）轮报价表

采购项目编号：CG-JZ-2021024-1

采购项目名称：樵湖岭法院宿舍围墙污水管道维修工程

| 谈判总报价 （元） | （大写）： （小写）： |
| --- | --- |
| 其它承诺 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点二位数。

法定代表人或法定代表人授权代表（签章或签字）:

谈判供应商名称（签章）：宜昌市品丰装饰工程有限公司

日期：   年     月     日

注：谈判供应商应将第二轮报价表装订到竞争性谈判响应文件中不填数据，只盖章，现场填写。

附件三：谈判响应函

谈  判  响  应  函

湖北省宜昌市中级人民法院：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件二份，其中：正本一份、副本一份。

1. 谈判响应函；

2. 报价表；

3. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

5．按谈判文件的规定递交 0 元(人民币大写)的谈判保证金。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4．本谈判有效期为自谈判日起共    个日历日。

5．接受谈判文件所列须知中关于没收谈判保证金的约定。

6. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                      电子函件：

谈判供应商法定代表人或授权代表签章或签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：      年   月    日

## 附件四：法定代表人授权书

法定代表人授权书

湖北省宜昌市中级人民法院：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年    月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                    性别：

身份证号码：

| 法定代表人身份证明复印件 | 委托人身份证复印件 |
| --- | --- |